PRITARTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. sausio    d.

posėdžio protokolu Nr. TP-

INFORMACIJA

APIE KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2022 METAIS

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. VE-40 ,,Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2022 metais“ Kelmės rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) buvo skirta 2 679 700,00 Eur (2021 m. buvo skirta 2 066 700 Eur, 2022 m. skirta 613 000 Eur daugiau).

Neįsisavinta dėl sumų apvalinimo, dėl to, kad po einamųjų metų lapkričio 15 d. nebegalima keisti objektų sąrašo ir sutaupytų lėšų perkelti kitiems objektams, liko 7 966 Eur.

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas 2022 m.

2022 metais skaičiuojamosios lėšos seniūnijoms buvo paskirstytos pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-50 patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Kelmės rajono savivaldybei vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą.

Vykdyti šie pagrindiniai darbai ir paslaugos: kelių su žvyro danga lyginimas greideriu, žvyravimas, pralaidų įrengimas, kelių su asfalto danga remontas, kelių kapitalinis remontas ir rekonstravimas įrengiant asfaltbetonio dangą, tiesiant ir remontuojant šaligatvius, laboratoriniai kokybės kontrolės bandymai, statinių projektų rengimas ir jų ekspertizės atlikimas, vietinės reikšmės kelių inventorizacija, statybos darbų techninė priežiūra.

2022 m. naujai išasfaltuota apie 3,14 km kelių su žvyro danga, kapitaliai suremontuota, nutiesta apie 1 km pėsčiųjų takų.

Programos lėšos panaudotos:

1. einamiesiems tikslams – 1 145 910 Eur, iš jų:

- keliams su asfalto danga remontuoti – 398 939 Eur;

- keliams žvyruoti – 284 710 Eur;

- keliams lyginti greideriu – 108 258 Eur;

- seniūnijų kelių ir gatvių skaldos dangai įrengti – 193 502 Eur;

- keliui Kea-82 Naudvario k. Ąžuolyno g. remontuoti – 11 598 Eur;

- keliui Kea-09 kelias 158–kelias 2103 remontuoti – 10 021 Eur;

- keliui Kr-02 kelias 3505–Karklėnai remontuoti – 10 399 Eur;

- keliui Pa-16 kelias A12–Palėkinis remontuoti – 11 991 Eur;

- keliui Va-15 kelias 2124–Adošiškė remontuoti – 8 000 Eur;

- keliui Ku-17 kelias 2106–Preikurai prižiūrėti (skaldai įrengti) – 11 793 Eur;

- keliui Li-04 Maneikiai–Maironiai Liolių sen. remontuoti – 3 999 Eur;

- keliui Li-44 Gailių k. J. Janonio g. Liolių sen. remontuoti – 9 990 Eur;

- keliui Li-11 kelias 3503–Petkiškės Liolių sen. remontuoti– 20 690 Eur;

- keliui Už-54 kelias 2113–kelias 223 Užvenčio sen. remontuoti – 18 371 Eur;

- Užvenčio m. S. Nėries g. Už-115 remontuoti – 4 301 Eur;

- Užvenčio sen. kelių ir gatvių pralaidoms įrengti – 10 499 Eur;

- Šaukėnų sen. kelių ir gatvių pralaidoms įrengti – 5 470 Eur;

- asfalto dangų laboratoriniams kokybės kontrolės bandymams atlikti– 4 895 Eur;

- kelių inventorizacijai atlikti – 4 778 Eur;

- paprastojo remonto ir priežiūros darbų techninei priežiūrai vykdyti – 13 706 Eur.

2. turtui įsigyti – 1 525 824 Eur, iš jų:

- Kelmės m. Žvilgių g. Ke-119 remontuoti – 71 107 Eur;

- Kelmės m. Ežero g. Ke-19 remontuoti – 54 035 Eur;

- Kelmės m. J. Janonio g. Ke-24 rekonstruoti – 247 596 Eur;

- Kelmės m. Tyliajai g. Ke-99 remontuoti – 189 817 Eur;

- Užvenčio m. P. Višinskio g. Už-113 remontuoti – 268 752 Eur;

- Užvenčio m. M. Valančiaus g. Už-108 remontuoti – 120 882 Eur;

- Šaukėnų mstl. Juodlės g. Ša-74 pėsčiųjų takui remontuoti – 92 493 Eur;

- Liolių mstl. Dvaro g. Li-51 remontuoti – 65 194 Eur;

- Liolių sen. Laugalio k. Dubysos g. Li-48 remontuoti – 117 819 Eur;

- Vaiguvos k. Užgirių g. Va-42 remontuoti – 166 056 Eur;

- Kražių mstl. M. K. Sarbievijaus g. Kr-82 ir Žemosios g. Kr-93 gatvių apšvietimui įrengti – 70 785 Eur;

- projektų bendrosioms ekspertizėms atlikti – 2 363 Eur;

- statinių statybos techninei priežiūrai vykdyti – 10 227 Eur;

- statinių projektams parengti – 48 698 Eur.

2022 metais parengti statinių projektai:

- ,,Kelio Ke-19 Kelmės m. Ežero g. kapitalinis remontas“;

- ,,Kelio Ke-70 Kelmės m. Pušyno g. kapitalinis remontas“;

- ,,Kelio Ke-62 Kelmės m. Parko g. kapitalinis remontas;

- ,,Kelio Ke-16 Kelmės m. Dvaro g. (tilto) kapitalinis remontas;

- ,,Kelio Ša-74 Šaukėnų mstl. Juodlės g. kapitalinis remontas“;

- ,,Kelio Už-108 Užvenčio m. M. Valančiaus g. kapitalinis remontas;

- ,,Pėsčiųjų tako tarp Skogalio g. ir Rūtų g. Tytuvėnų m. kapitalinis remontas;

- ,,Kelio Ty-07 Tytuvėnų m. Durpyno g. kapitalinis remontas;

- ,,Kelio Ty-37 Tytuvėnų m. Taikos g. kapitalinis remontas;

- ,,Kelio Ty-12 Tytuvėnų m. J. Janonio g. kapitalinis remontas.

Projektus numatoma vykdyti pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę bei seniūnų ir seniūnaičių nustatytus prioritetus iš seniūnijų skaičiuojamųjų lėšų.

1 lentelė. 2022 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimas seniūnijose

1 pav. Kelių priežiūros ir plėtros programos, valstybės rezervo ir kitų šaltinių lėšų dydis, skirtas savivaldybės keliams 2020–2022 m.

2 lentelė. 2022 m. vykdyti kelių su asfalto danga remonto darbai

| Eil. Nr. | Seniūnija | Fiksuotas įkainis (Eur/m2) | Atliktų darbų apimtys (m2) |  | Panaudota lėšų (Eur) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto dangos išdaužų užtaisymas |  |  |  |  |  |
| 1 | Kelmės seniūnija | 29,04 32,75 | 1497 |  | 41 047 |
| 2 | Kelmės apyl. seniūnija |  | 64 |  | 2 017 |
| 3 | Tytuvėnų seniūnija |  | 684 |  | 18 048 |
| 4 | Tytuvėnų apyl. seniūnija |  | 213 |  | 5 199 |
| 5 | Užvenčio seniūnija |  | 177 |  | 5 107 |
| 6 | Kražių seniūnija |  | 143 |  | 3 303 |
| 7 | Liolių seniūnija |  | 28 |  | 720 |
| 8 | Kukečių seniūnija |  | 166 |  | 5 231 |
| 9 | Vaiguvos seniūnija |  | 92 |  | 2 907 |
| Iš viso |  |  |  | 3064 | 83 579 |
| Išlyginamojo sluoksnio įrengimas |  |  |  |  |  |
| 1 | Kelmės seniūnija | 11,50 15,69 | 1843 |  | 33 425 |
| 2 | Tytuvėnų seniūnija |  | 3889 |  | 59 436 |
| 3 | Tytuvėnų apyl. seniūnja |  | 2964 |  | 39 997 |
| 4 | Užvenčio seniūnija |  | 1718 |  | 30 915 |
| 5 | Kražių seniūnija |  | 3057 |  | 42 151 |
| 6 | Šaukėnų seniūnija |  | 1390 |  | 34 994 |
| 7 | Liolių seniūnija |  | 1102 |  | 14 859 |
| 8 | Pakražančio seniūnija |  | 1525 |  | 34 552 |
| 9 | Vaiguvos seniūnija |  | 995 |  | 25 031 |
| Iš viso |  |  |  | 18483 | 315 360 |
| Iš viso |  |  |  |  | 398 939 |

Seniūnijų kelių su asfalto danga remonto darbus atliko rangovai RUAB ,,Šiaulių plentas“ ir Stasio Pakarklio įmonė. Atnaujinta Elektrinės ir Aukštoji gatvės, automobilių stovėjimo aikštelės Laucevičiaus ir Raseinių gatvėse Kelmės m.; Žemaitės, Vilties, Kalnų ir Stoties gatvės, automobilių stovėjimo aikštelė prie J. Janonio g. 6A Tytuvėnų m.; Tulpių gatvė Pagryžuvio k., Gėlių gatvė Pašiaušės k., Mokyklos ir Pievų gatvės Šedbarų k. Tytuvėnų apyl. seniūnijoje; Dvaro gatvė Želvių k., Kalno gatvė Kolainių k. ir S. Nėries gatvė Užvenčio m.; Dvaro ir Klybalių gatvės Pašilės k., Beržyno gatvė Petrališkės k., Slėnio gatvė Butkiškės k., Mokyklos gatvė Karklėnų k., S. Stanevičiaus ir Mokyklos gatvės Kražių mstl.; Pievų gatvė Aunuvėnų k. Šaukėnų seniūnijoje; Pėriškių gatvė Žalpių k. Pakražančio seniūnijoje; Dvaro ir Nepriklausomybės gatvės Liolių k., Lauko gatvė Maironių k. Liolių seniūnijoje; Žalioji gatvė Pakėvio k. Vaiguvos seniūnijoje.

Iš viso atnaujinta 18 483 m2 kelių su bloga asfalto danga (apie 4,6 km).

3 lentelė. 2022 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (žvyravimo) darbai

| Eil. Nr. | Seniūnija | Fiksuotas įkainis (Eur/m3) | Atliktų darbų apimtys (m3) | Panaudota lėšų (Eur) | Rangovas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelmės seniūnija | 15,99 | 144 | 2 300 | UAB ,,Turtas“ |
| 2 | Kelmės apyl. seniūnija | 14,49 | 2347 | 34 008 |  |
| 3 | Tytuvėnų seniūnija | 19,20 | 200 | 3 840 | UAB ,,Limega“ |
| 4 | Tytuvėnų apyl. seniūnija | 17,90 | 2235 | 40 000 | MB ,,Grysteka“ |
| 5 | Užvenčio seniūnija | 17,55 | 3151 | 55 303 | UAB ,,Pakėvio dvaras“ |
| 6 | Kražių seniūnija | 13,94 | 1712 | 23 861 | UAB ,,Turtas“ |
| 7 | Šaukėnų seniūnija | 14,97 | 1500 | 22 455 |  |
| 8 | Pakražančio seniūnija | 15,80 | 2373 | 37 500 | UAB ,,Pakėvio dvaras“ |
| 9 | Liolių seniūnija | 16,70 | 1717 | 28 669 |  |
| 10 | Kukečių seniūnija | 14,90 | 1520 | 22 644 | UAB ,,Turtas“ |
| 11 | Vaiguvos seniūnija | 14,13 | 1000 | 14 130 |  |
| Iš viso |  |  | 17899 | 284 710 |  |

Pagal 2022 m. gegužės 16 d. pasirašytą su rangove UAB ,,Limega“ sutartį Nr. SŽ-163 Kelmės apyl., Tytuvėnų apyl., Kražių, Šaukėnų, Pakražančio, Liolių ir Kukečių seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbams atlikti, panaudota 193 502 Eur. Atlikti kelių ir gatvių dangų lyginimo ir atnaujinimo dolomitine skalda darbai. Iš viso panaudota apie 5 100 m3 skaldos.

4 lentelė. 2022 m. vykdyti kelių su žvyro danga remonto (lyginimo greideriu) darbai

| Eil. Nr. | Seniūnija | Kelių ilgis (km) | Fiksuotas įkainis (Eur) 1 km važiavimas į abi kelio puses | Panaudota lėšų (Eur) | Rangovas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kelmės seniūnija | 10 | 38,07 | 1 000 | AB ,,Kelių priežiūra“ |
| 2 | Kelmės apyl. seniūnija | 114 | 42,35 | 14 483 | UAB Kelmės vietinis ūkis |
| 3 | Tytuvėnų seniūnija | 11 | 42,35 | 1 016 | UAB ,,Limega“ |
| 4 | Tytuvėnų apyl. seniūnija | 165 | 39,93 | 13 000 | UAB ,,Limega“ |
| 5 | Užvenčio seniūnija | 179 | 29,46 41,14 | 5 479 8 639 | UAB Kelmės vietinis ūkis |
| 6 | Kražių seniūnija | 174 | 29,46 | 15 000 | UAB Kelmės vietinis ūkis |
| 7 | Šaukėnų seniūnija | 169 | 29,46 | 8 000 | UAB Kelmės vietinis ūkis |
| 8 | Pakražančio seniūnija | 127 | 30,64 | 11 674 | AB ,,Kelių priežiūra“ |
| 9 | Liolių seniūnija | 106 | 42,33 | 13 461 | AB ,,Kelių priežiūra“ |
| 10 | Kukečių seniūnija | 113 | 35,67 | 12 091 | UAB ,,Limega“ |
| 11 | Vaiguvos seniūnija | 60 | 42,33 | 4 415 | UAB ,,Kelių priežiūra“ |
| Iš viso |  |  |  | 108 258 |  |

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas			Mantas Ralys